8.项目配置管理计划

8.1配置项列表（配置库）

表8-1 配置项列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要配置项 | 标识符 | 预计正式发表时间 |
| 技术合同 | SOW | BMD-EAMS-TCM-SOW-V1.4 | 2023.6.6 |
| 计划 | 《项目计划》 | BMD-EAMS-P-PP-V1.4 | 2023.6.7 |
| 《项目范围计划》 | BMD-EAMS-P-PRP-V1.4 | 2023.6.7 |
| 《项目风险计划》 | BMD-EAMS-P-PFP-V1.4 | 2023.6.7 |
| 《项目质量保证计划》 | BMD-EAMS-P-PQAP-V1.4 | 2023.6.7 |
| 《项目配置管理计划》 | BMD-EAMS-P-PCMP-V1.4 | 2023.6.7 |
| 需求 | 《需求规格说明书》 | BMD-EAMS-R-S-V1.4 | 2023.6.9 |
| 设计 | 《总体设计说明书》 | BMD-EAMS-D-ODS-V1.4 | 2023.6.15 |
| 《详细设计说明书》 | BMD-EAMS-D-PDS-V1.4 | 2023.6.20 |
| 《数据库设计》 | BMD-EAMS-D-DBD-V1.4 | 2023.6.20 |
| 编程 | 源程序 | BMD-EAMS-Code-SP-V1.4 | 2023.7.14 |
| 编码规则 | BMD-EAMS-Code-DER-V1.4 | 2023.7.15 |
| 测试 | 《测试计划》 | BMD-EAMS-Test-TP-V1.4 | 2023.6.15 |
| 《测试用例》 | BMD-EAMS-Test-TC-V1.4 | 2023.6.15 |
| 《测试报告》 | BMD-EAMS-Test-TR-V1.4 | 2023.7.26 |
| 提交 | 运行产品 | BMD-EAMS-Product-RP-V1.4 | 2023.7.26 |
| 《验收报告》 | BMD-EAMS-Product-IR-V1.4 | 2023.7.26 |

8.2配置项路径及标识

表8-2 配置项说明及路径

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | | 说明 | 路径 |
| 1 | PPM | | 项目计划管理 | ...\EAMS |
| 2 | PRM | | 项目范围管理 | ...\EAMS |
| 3 | PQA | | 项目质量保证 | ...\EAMS |
| 4 | PCM | | 项目配置管理 | ...\EAMS |
| 5 | SPE | 软件产品工程 | 设计 | ...\EAMS |
| 源代码 | ...\EAMS |
| 目标代码 | ...\EAMS |
| 测试 | ...\EAMS |
| 发布 | ...\EAMS |

8.3基线变更控制流程



图8-1 基线变更流程图